Cours interactif...
A l'occasion de ce cours, vous allez devoir répondre à des questions grâce à un système de Vote par Réalité Augmentée.
Pour voter :
Prenez la feuille "4 couleurs" qui vous est distribuée. Chaque couleur correspond à une lettre inscrite au verso de la feuille.
Pour choisir la réponse, les couleurs doivent me faire face et la lettre de la bonne réponse doit être dans le bon sens de lecture face à vous.
Attendez mon signal pour brandir votre feuille.
Tendez la feuille face colorée vers moi en veillant toujours à laisser la lettre de votre choix à l’endroit.
Attendez mon signal pour reposer votre feuille.

---
Au sujet du cas flux
Questionnaire Votar
Avez-vous un cas flux ?
Oui
Non

---
Au sujet du cas flux
Pour ceux qui n’en ont pas :
Vous attendez la confirmation par le porteur de projet du cas flux
Vous avez des pistes
Vous n’avez aucune piste

---
La note de clarification
Qu'entend-on par données d'entrée ? (1/3)
la description du contexte du projet
les contraintes du projet
les informations capitalisées sur le projet

---
La note de clarification
Qu'entend-on par données d'entrée ? Réponse C : les informations capitalisées sur le projet
Les données d’entrée sont la synthèse des documents fournis par le client ou réalisés par l’équipe projet pour faire avancer le projet.

---
La note de clarification
Le PBS d’un produit peut être proposé à quel niveau ? (2/3)
objet du projet
données d’entrée
produit du projet

---
La note de clarification
Le PBS d’un produit peut être proposé à quel niveau ? Réponse : A
Le but du projet et la réponse au besoin sont décrits dans le champ « objet du projet » de la note de clarification. On peut y retrouver la précision des livrables du projet, ou PBS, qui aboutit aux lots du projet.

---
La note de clarification
La note de clarification est destinée à être communiquée et diffusée : (3/3)
uniquement en interne, à l'équipe projet
aux clients
à l'ensemble des acteurs du projet

---
La note de clarification
La note de clarification est destinée à être communiquée et diffusée à l'ensemble des acteurs du projet : réponse C
La note de clarification est un document de référence pour l'équipe projet.
Mais elle peut être déclinée en plusieurs versions :
une version à l'usage personnel du chef de projet,
une version à destination de son équipe,
et enfin une version de communication plus large.

---
L’analyse des risques
Que devez-vous craindre dans la réalisation d’un projet ? (1/3)
L’incompétence éventuelle d’un ou plusieurs membres de l’équipe
La survenue d’un problème inattendu entraînant un retard
Le manque de clairvoyance des commanditaires mécontents (ou du jury)
Rien

---
L’analyse des risques
Que devez-vous craindre dans la réalisation d’un projet ? Réponse D : rien
En principe, ce qui est attendu d’un bon gestionnaire de projet est d’anticiper les problèmes éventuels grâce à une méthode d’analyse des risques, entre autres…

---
L’analyse des risques
Quel est l’objectif de la méthode APR ? (2/3)
Evaluer la criticité des risques et sélectionner les risques à étudier
Etablir une liste des évènements redoutés liés au projet
Prévoir les actions en fonction des risques à gérer

---
L’analyse des risques
Quel est l’objectif de la méthode APR ? Réponse B : établir une liste des évènements redoutés liés au projet
En effet, l’acronyme APR signifie Analyse Préliminaire des Risques qui s’effectue lors de la phase d’avant-projet. Cette analyse va permettre par la suite de classifier ces risques et enfin, engager des actions de prévention.

---
L’analyse des risques
Quelle est la méthode d’analyse des risques à mettre en œuvre lors de la phase de réalisation du projet ? (3/3)
La méthode APR
La méthode des points critiques
Le suivi des risques

---
L’analyse des risques
Quelle est la méthode d’analyse des risques à mettre en œuvre lors de la phase de réalisation du projet ? Réponse C : le suivi des risques
La méthode APR (analyse préliminaire des risques) est faîte en avant-projet par le maître d’ouvrage.
La méthode des points critiques est faîte lors de la phase de définition.
C’est le suivi des risques que l’on fait pendant la réalisation, puisque c’est la dernière étape du projet.