LO 18

Projets Multimédia

PLANNING

01 mars : 	Lecture de tous les documents de LO18 présents sur Moodle et étude du site www4

08 mars : 	Début de constitution des équipes et du choix des projets, fin de l’étude de www4/~lo18

15 mars : 	Contact avec l’enseignant ayant soumis votre projet, Prise de rendez-vous

22 mars : 	Premier rendez-vous avec le commanditaire du projet. Entretien non directif,

Lecture des documents (cahier des charges)

29 mars : 	Observation directe, analyse de la tâche et de l’activité,

Entretien directif avec le responsable du projet, Définition du cahier des charges

05 avril : 	Contact avec des utilisateurs finaux ou d’anciens utilisateurs

Entretien semi directif avec le responsable du projet

Validation du cahier des charges par le responsable du projet

8 avril :	Rendre le cahier des charges (sur Moodle) : description très détaillée du sujet

12 avril : 	Réflexion et lecture sur le Story-Board, l’analyse ergonomique, la charte graphique

19 avril ; 	Rédaction du Story-Board et de l’analyse ergonomique

Définition d’une charte graphique

26 avril : 	Validation du Story-Board et de l’analyse ergonomique par le responsable du projet

30 avril : 	rendre le 2e rapport (sur Moodle) : toutes les spécifications papier de la réalisation

10 mai :	Début de la réalisation pratique,  Elaboration d’une maquette

17 mai: 	Validation de la maquette par le responsable du projet

24 mai: 	Elaboration d’un prototype

31 mai : 	Validation du prototype par le responsable du projet

07 juin : 	Réalisation finale

14 juin : 	Validation du rapport final et de la réalisation finale par le responsable du projet

24 juin : 	Rendre le rapport final (sur Moodle)

Vérifier que l’enseignant a bien envoyé son appréciation par mail à P. Trigano

Déposer sur Moodle (ou par DVD) les documents finaux à P. Trigano :

- les transparents de soutenance,

- l’adresse URL du site réalisé et mots de passe éventuels (pour tests)

- les sources du site en zip, pour archivage (sauvegarde)